## Slide 1: Curso de Tecnologia em Desenvolvimento de Software Multiplataforma
Disciplina de Gestão Ágil de Projeto de Software
Professor Renato Cividini Matthiesen
renato.matthiesen@fatec.sp.gov.br
Avaliação
Apresentação do PI dentro das fases do Scrum

## Slide 2
Fases do projeto | Processos
Iniciar | 1. Criar a visão do projeto 2. Identificar o Scrum Master e os stakeholders 3. Formar o Time Scrum 4. Desenvolver os Épicos 5. Criar o Backlog Priorizado do Produto 6. Conduzir o Planejamento da Release
Planejar e estimar | 7. Criar Estórias de Usuário 8. Aprovar, estimar e comprometer as estórias de usuário 9. Criar as tarefas 10. Estimar as tarefas 11. Criar o Backlog do Sprint
Implementar | 12. Criar os entregáveis 13. Conduzir a reunião diária 14. Refinamento do Backlog Priorizado do Produto
Revisão e Retrospectiva | 15. Convocar o Scrum de Scrum 16. Demonstrar e Validar o Sprint 17. Retrospectiva do Sprint
Release | 18. Enviar os entregáveis 19. Retrospectiva do projeto
Notes: Os processo de projeto do Scrum referem-se às atividades a serem desenvolvidas no ciclo de vida do projeto, ou seja, no fluxo do projeto. A figura 9 apresenta os processos do Scrum.
INICIAR: Criar a visão do projeto; Identificar o Scrum Master e os stakeholders; Formar o Time Scrum; Desenvolver os Épicos; Criar o Backlog Priorizado do Produto; Conduzir o Planejamento da Release.
PLANEJAR E ESTIMAR: Criar Estórias de Usuário; Aprovar, estimar e comprometer as estórias de usuário; Criar as tarefas; Estimar as tarefas; Criar o Backlog do Sprint.
IMPLEMENTAR: Criar os entregáveis; Conduzir a reunião diária; Refinamento do Backlog Priorizado do Produto.
REVISÃO E RETROSPECTIVA: Convocar o Scrum de Scrum; Demonstrar e Validar o Sprint; Retrospectiva do Sprint.

## Slide 3: Iniciar
Criar a visão do projeto.
Identificar o Scrum Master e Stakeholders.
Formar o Time Scrum.
Desenvolver os Épicos.
Criar o Backlog Priorizado do Produto.
Conduzir o Planejamento de Releases.

## Slide 4: Canvas

## Slide 5: Visão do Projeto
Nossa missão é reduzir o desperdício de alimentos e combater a fome, conectando doadores de alimentos a instituições e pessoas necessitadas, de forma prática e segura.
Ser reconhecida como uma empresa referência em promover a sustentabilidade, nos tornando uma das principais plataforma intermediaria entre doadores e receptores de alimentos, resultar o ato de doar e receber alimentos uma prática comum e eficaz na luta contra a fome.

## Slide 6: Mapa Mental

## Slide 7: Backlog do Produto/Projeto

## Slide 8: Planejar e Estimar
Criar as Estórias de Usuário
Aprovar, Estimar e Comprometer as Estórias de Usuário
Criar as Tarefas
Estimar as Tarefas
Criar o Backlog do Sprint

## Slide 9: Backlog dos Sprints

## Slide 14: Implementar
12. Criar Entregáveis
13. Conduzir a Reunião diária
14. Refinamento do Backlog Priorizado do Produto

## Slide 15: Entregáveis

## Slide 16
Tela Inicial

## Slide 17
Tela Inicial Lista de Doação

## Slide 18
Tela Inicial Dados dos Doadores

## Slide 25: Revisão e Retrospectiva
15. Convocar o Scrum de Scrums
16. Demonstrar e Validar o Sprint
17. Retrospectiva do Sprint

## Slide 26: Retrospectiva dos Sprints
Nossa trajetória em relação as sprints teve uma boa evolução, pois seguimos atentamente as orientações do Professor Renato,
o qual se predispôs em todos os momentos a nos orientar fornecendo o mindmap com todas as etapas do processo, utilizando
das metodologias ágeis para sua elaboração, isso nos auxiliou bastante, pois seguimos os entregáveis semanais junto com o
grupo, com comprometimento, o que facilitou toda a jornada de desenvolvimento do nosso app quanto a criar uma visão do
referido. Seguindo o passo a passo, conseguimos: Identificar o Scrum Master e Stakeholders, Formar o Time Scrum, Desenvolver os Épicos, Criar o Backlog Priorizado do Produto e Conduzir o Planejamento de Releases. Nesta primeira etapa, já conseguimos avançar com maestria, já que tínhamos consolidado a ideia de projeto.
No mais fomos discutindo os passos seguintes para formalizar o mesmo. Ao decorrer deste criamos uma mapa mental do projeto no model canvas e alguns membros da equipe já formalizaram o trello para a criação do Backlog, o protótipo e a formalização das sprints para acompanhamento das atividades, assim como o papel de cada integrante do grupo de trabalho e suas tarefas.

## Slide 27: Release
18. Envio de Entregáveis
19. Retrospectiva do Projeto

## Slide 28: Retrospectiva do projeto
No contexto da aplicação das ferramentas, considerando que tivemos que alinhar em relação as disciplinas, a disponibilidade e dedicação, sentimos algumas dores como: Formulação do conceito e estrutura do bancos de dados, pois, tivemos que além de elaborar, acrescentar e ou excluir aplicações ao longo do processo, em relação a documentação, tivemos também inúmeras alterações por conta dessas mudanças.
Conseguimos ter um bom consenso em relação a evolução do projeto, suas alterações, e a empatia com os membros do grupo, que agiram de forma participativa e cooperativa, acreditamos também que evoluir com a ideia inicial auxiliou para que este chegasse a contento até aqui, ou mesmo em suas entregas semanais

## Slide 29
Obrigado a todos e uma ótima semana de estudos
Renato Cividini Matthiesen
https://www.instagram.com/renatocmatthiesen/
https://www.facebook.com/renatoc.matthiesen
https://www.linkedin.com/in/renatocmatthiesen/
renato.matthiesen@fatec.sp.gov.br